竞争性谈判文件

项目名称：东北石油大学2019年度工程设计、造价咨询、监理服务采购项目

项目编号：NEPUFS19008

采   购   人：           东北石油大学

法定代表人或

其委托代理人：                           （签字或盖章）

项目负责人：

采购代理公司：     黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

法定代表人或

其委托代理人：                          （签字或盖章）

日期：2019年04月25日

目     录

第一部分：谈判文件-------------------------第03页

第二部分：项目需求-------------------------第09页

第三部分：响应文件- -----------------------第13页

第四部分：投标方须知-----------------------第20页

第五部分：响应文件格式---------------------第36页

第一部分：谈判文件

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司受东北石油大学委托，对东北石油大学2019年度工程设计、造价咨询、监理服务采购项目进行竞争性谈判招标。

一、项目名称：东北石油大学2019年度工程设计、造价咨询、监理服务采购项目

二、项目编号：NEPUFS19008

三、采购方式：竞争性谈判招标

四、标段划分：三个标段

五、采购内容：东北石油大学2019年维修改造项目计划经费约为600.00万元，现需求工程设计单位1家、工程造价咨询单位1家、工程监理单位1家，具体服务要求详见第二部分“项目需求”。

六、简要说明：

1、采购人：东北石油大学。

2、质量要求及保证：

一标段：在学校相关管理部门的具体维修改造要求下，及时准确的提供施工图设计及改造方案。

二标段：在学校相关管理部门的具体维修改造要求下，及时准确的进行工程量清单编制工作。

三标段：在学校相关管理部门的具体维修改造要求下，及时准确的进行监理工作。

3、服务期限：成交单位签订合同之日起至 2019年12月31日。注：服务期限内符合国家相关标准及东北石油大学具体要求。

4、服务地点：东北石油大学院内。

5、投标报价：以折扣形式报价，投标报价应每轮一次报定，且每轮报价不得高于上一轮报价，否则作废标处理。包含成本、利润、保险、人工、安装、调试、售后服务、运输、税金(含关税)费等完成本项目所产生的相关费用。若下浮率未达到采购人预期，采购人有权对本项目作出废标处理。

本项目招标代理服务费每标段3,000.00元（不含税）。由成交单位在成交通知书发放前支付给招标代理公司，否则成交通知书不予发放，由于延迟领取成交通知书导致的后续事宜由成交单位自行负责。

本项目成交通知书发放后即视为代理公司工作任务结束，若因投标单位自身原因提出弃标或采购人原因取消项目后续工作的或其他原因导致的项目取消的，招标代理费不予退还，投标单位自行考虑此费用损失及风险，由此引起的责任由采购人及成交单位双方解决，与代理机构无关。

6、评标方法：最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为成交候选人的评标方法。（供应商根据谈判文件要求进行多轮投标报价并下浮，若下浮率未达到预期标准，则本项目将重新招标。）若最低报价出现两家（含两家）以上投标单位报价一致时，则通过再次竞价方式确定成交单位。

7、付款方式：双方在合同中约定。

8、采购合同：成交方接到成交通知书后请30日内与采购人签订合同，合同应包含采购人合同必备条款。

9、谈判文件领取：

（1）、在规定的时间内由黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司工作人员发放至投标单位所留的邮箱内，各单位务必自行查收邮件。

（2）、所有投标单位都必须从黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司直接领取谈判文件，从其他途径间接领取谈判文件的（如：从其他投标方取得的投标文件），投标无效。

七、投标保证金：（特别提示：投标保证金部分内容务必仔细查看）

（一）投标保证金交纳

1、投标保证金金额：3,000.00元/标段。

2、交纳方式：投标保证金可用转账或担保形式缴纳。

（1）以转账形式缴纳的必须由参与本项目投标单位从其单位账户转出方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳投标保证金（包括直接将现金存到保证金账户上的行为），不得以其他单位或以个人名义代交，否则，投标无效。

①汇款时务必注明 “NEPUFS19008一标段（或二标段、或三标段）投标保证金”，如不按此格式书写，不予换取投标保证金收据，后果自负。（电话：0459-8997013）。

投标保证金账户信息：

户  名：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

账  号：08601001040005531

开户行：大庆农行萨尔图支行

②换取收据时间及方式：在开标截止时间前，持进账单原件及加盖财务专用章的复印件到黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司财务换取投标保证金收据，否则取消投标资格。（请投标单位掌握好投标保证金交纳时间，避免因投标保证金收据原件在响应文件递交截止时间前不能带至开标现场而被拒绝投标）（电话：0459-8997013）。

③换取投标保证金时请将联系人、联系电话留存在财务处。

（2）以担保保函方式提交投标保证金的，应提交经财政部认定的中国投资担保有限公司或经黑龙江省财政厅认定的黑龙江省鑫正担保集团有限公司或大庆市财政局认定的大庆市工商业担保有限公司、大庆市国盛融资担保有限公司出具的投标保函，或对公账户开户银行出具的投标保函及对公账户开户许可证。投标保函应按谈判文件中规定的“政府采购投标保函”样式出具，不按谈判文件规定的“政府采购投标保函”样式出具的投标保函，将不予接受。同时应将投标保函原件带到开标现场，并提供投标保函复印件一份。否则，谈判无效。

对投标担保保函咨询请与中国投资担保有限公司、黑龙江省鑫正担保集团有限公司、大庆市工商业担保有限公司、大庆市国盛融资担保有限公司联系，联系电话：

中国投资担保有限公司：010-88822574

黑龙江省鑫正担保集团有限公司：0451-87193058/87193059

大庆市工商业担保有限公司：0459-6621159

大庆市国盛融资担保有限公司：0459-6286075

（二）保证金退还：

1、未成交投标单位应在成交通知书发出之日起5个工作日内主动与黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司财务处联系退还投标保证金，否则，投标保证金滞留的责任由投标单位自行承担。

2、成交投标单位应在政府采购合同签订之日起5个工作日内主动与黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司财务处联系退还成交投标单位的投标保证金，否则，投标保证金滞留的责任由投标单位自行承担（电话：0459-8997013）。

3、退还流程：

保证金退还时需向鼎鑫公司提供退还投标保证金的收据（见下图样），各单位一定注意按时退还保证金，过期不候，后果自负。成交单位另需提供成交合同复印件二份。 资料齐全后方可办理退还手续。退还资料可采用邮寄方式提供，邮寄地址：黑龙江省大庆市高新区外包园A3楼2单元802，联系人：汪女士，联系电话：0459-8997013。

特别注意：此收据必须加盖财务章（盖公章不予认可），投标单位经办财务人员必须签字。项目名称一定要写全称。此收据可手写，本样打印是为了方便看得清楚。请您认真核对所填报信息，避免因填写不正确影响正常退还。鼎鑫财务电话：0459-8997013。

（三）发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

一）开标后在投标有效期间，投标方撤回其响应文件。

二）成交方不按本须知规定签订合同、不缴纳合同履约保证金。

三）提供虚假材料谋取成交或故意进行无效投标的。

四）与采购人、其他投标方或者招标代理公司恶意串通的。

五）成交单位因自身原因放弃成交资格的。

八、申请退出投标程序及注意事项

1、报名参与本项目投标的投标人应严格遵守《诚信竞争承诺书》，如果投标人报名投标或领取文件后因自身原因需要退出投标，必须在投标截止时间72小时前，以书面形式提出退标申请，并说明合理退标理由。否则，计入不良行为记录名单，半年内将不接受该投标人参与东北石油大学的招投标活动。

2、书面提出退标申请，并经采购人受理备案的，可办理退还保证金事宜（如有）。

3、未按规定程序申请退出投标的，无权申请退还投标保证金（如有）。

4、未按规定程序申请退出投标的，采购人将视情况作出相应处理。

5、已经提出书面退出申请的投标人或擅自不参加本项目投标的投标人，不得再参与该项目后期的采购活动。

九、合同履约保证金

- 成交单位需在开标会议结束后二个工作日内缴纳履约保证金，履约保证金为合同总价的5%，由成交投标人提交给采购人。履约保证金由成交投标人以本单位基本账户汇出方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳。

户名：东北石油大学

开户银行：中国银行股份有限公司大庆学苑支行

账号：170230791055

以担保保函方式提交履约保证金的，应提交经财政部认定的中国投资担保有限公司或经黑龙江省财政厅认定的黑龙江省鑫正担保集团有限公司或大庆市财政局认定的大庆市工商业担保有限公司、大庆市国盛融资担保有限公司出具的履约保函，或对公账户开户银行出具的履约保函。履约保函应按竞争性谈判文件中规定的“政府采购履约保函”样式出具，不按竞争性谈判文件规定的“政府采购履约保函”样式出具的履约保函，不予接受。履约保证金由成交投标人以本单位基本账户汇出方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳。

2、成交投标人如未按规定提交履约保证金，则采购人有权自行决定本项目顺延或重新招标。

3、履约保证金一律采取转账方式退还。

4、发生下列情况之一，履约保证金将被没收。

（1）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的。

（2）绝履行合同义务、未能全面履行合同义务的或履行合同义务不当的。

十、答疑或质疑答复

1、答疑主要就本谈判文件进行答疑。

2、如投标人认为本项目谈判文件中含有倾向性或者排斥条款或有疑问需要书面解释的，请以书面加盖公章形式向采购人提出。采购人将以书面形式予以答复。

3、参与本项目的投标人必须在谈判文件发布之日起7个工作日内，将针对本项目的所有疑问或质疑一次性以书面加盖公章形式提出（送至黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司，地址：黑龙江省大庆市高新区外包园A3楼2单元602，联系电话：0459-8972049）。超过时限不予受理。由此造成的投标人对谈判文件理解不透彻或不全面等而影响投标质量的，责任由投标人自行承担。

4、采购人将依据相关法规，对参与本项目的投标人提出的疑问或质疑在7个工作日内予以答复。必要时将组织答疑会进行现场答疑。投标人在答复或变更通知等发布之日起7个工作日内，可再次以书面加盖公章形式提出疑问或质疑。超过时限不再受理其他新增加问题。由此造成的投标人对答复或预备会纪要或变更通知等理解不透彻或不全面等而影响投标质量的，责任由投标人自行承担。

5、参与本项目的投标人如认为招标评标过程和定标结果使自己的权益受到损害的，可在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（法定代表人或授权委托人签字并加盖投标企业公章注明联系方式）提出质疑（送至黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司，地址：黑龙江省大庆市高新区外包园A3楼2单元602，联系电话：0459-8972049），我单位将在7个工作日内作出答复。

6、未书面签字、未加盖公章、未注明联系方式或匿名的质疑材料采购人不予受理，不给予答复。

7、对所有有效质疑，采购人将在7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

8、如投标人未在规定时间前对本项目提出质疑或疑问，采购人将视同投标人理解并接受本项目全部条款。

十一、开标

1、开标时间：2019年05月05日09时00分。

2、签到时间：2019年05月05日08时30分至09时00分。

3、签到地点：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司八楼会议室

4、开标地点：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司八楼会议室

十二、投标截止日期：同开标时间。

1、响应文件必须在投标截止时间前派人送达至指定的投标地点。

2、在投标截止时间以后送达的响应文件，采购人不予受理。

十三、响应文件送达地点：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司八楼会议室

十四、成交结果公示：成交结果确定后予以公示。成交单位因自身原因放弃成交资格的，将视情况承担相应赔偿及法律责任，同时列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参与东北石油大学 项目竞争。

十五、投标有效期：自投标人领取谈判文件之日起至开标后30日止。

十六、本文件由黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司负责解释。

解释顺序：项目公告、谈判文件、预备会纪要、变更通知等文件中如出现内容不一致的情况，按上述文件发出时间顺序,以排序在后者为准。

本项目谈判文件发出后，如有变更，我单位将以书面形式或通过指定网络媒体告知所有参与本项目投标的投标人。

十七、所有有合作诚意的投标人均可参加投标。

十八、本项目不接受联合体参与投标。

十九、联系方式

采购人：东北石油大学

地址：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号

联系人：李老师

联系电话：0459-6504562

采购代理机构：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

地址：黑龙江省大庆市高新区外包园A3楼2单元602

联系人：侯女士

联系电话： 0459-8972049

第二部分：项目需求

- 基本要求

根据2019年学校的工作计划安排，为顺利推进2019年的校园维修改造工作，保证学校的正常运行，现需对工程设计、造价编制及监理服务单位进行招标委托，以便维修改造工作顺利进行。

1、项目名称：

1）东北石油大学2019年度维修改造项目设计服务；

2）东北石油大学2019年度维修改造项目造价编制服务；

3）东北石油大学2019年度维修改造项目监理服务。

2、项目概况：东北石油大学2019年维修改造项目计划经费约600.00万元。

3、报价及成交数量：东北石油大学2019年度维修改造项目的设计、造价编制、监理等服务按费率报价，经评审各确定一家成交单位。

4、控制价：工程设计、工程造价编制、工程监理服务费率报价不得高于国家现行取费标准。

5、工作内容：按国家、省、市现行相关法律、法规、规范、规程及规定履行工作。

6、服务期限：成交单位签订合同之日起至 2019年12月31日。注：服务期限内符合国家相关标准及东北石油大学具体要求。

二、服务要求

一标段：工程设计

1、供应商的资质要求：同时具备建筑工程设计丙级（含丙级）以上资质原件及市政工程（给水工程、排水工程、燃气工程、热力工程、道路工程）设计丙级（含丙级）以上资质证书原件；

2、工作内容：工程维修施工图设计。主要涉及范畴是场地、道路、装修、水暖电改造等维修工程和园林绿化工程；

3、2019年度投资概算总金额约600万元；

4、服务期限：成交单位签订合同之日起至 2019年12月31日。注：服务期限内符合国家相关标准及东北石油大学具体要求。

5、2019年总设计费上限（预算金额）为15万元（若2019年实际发生设计费累计超出15万元的，按15万元计算。超出此价格后成交单位无任何理由推诿工作，若存在此类问题，该单位将记录不良行为记录，不再接受此单位参与我单位其他项目投标，且履约保证金不予退还）。

6、设计取费参照国家纪委、建设部关于《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格【2002】10号）文件，以文件中的施工图设计阶段取费标准为基数。投标单位在此基数上进行折扣系数报价。在全部满足招标文件实质性要求前提下报价最低者将确定为成交单位。

二标段：工程造价咨询

1、供应商的资质要求：具有有效的工程造价咨询企业乙级（含乙级）及以上资质证书。

2、工作内容：工程量清单编制工作。主要涉及范畴是大小维修工程、园林绿化、铺道板铺装；

3、2019年度投资概算总金额约600万元；

4、服务期限：成交单位签订合同之日起至 2019年12月31日。注：服务期限内符合国家相关标准及东北石油大学具体要求。

5、2019年度总造价费上限（预算金额）为15万元（若2019年度实际发生造价费累计超出15万元的，按15万元计算。超出此价格后成交单位无任何理由推诿工作，若存在此类问题，该单位将记录不良行为记录，不再接受此单位参与我单位其他项目投标，且履约保证金不予退还）。

6、工程造价咨询取费参照《工程造价咨询行业收费标准》黑价联2013（39号）文件，以该文件的取费标准为基数，投标单位在此基数上进行折扣系数报价。在全部满足招标文件实质性要求前提下报价最低者将确定为成交单位。

三标段：工程监理

1、供应商的资质要求：同时具备房屋建筑工程监理丙级（含丙级）以上资质及市政公用工程监理丙级（含丙级）以上资质；

2、工作内容：负责施工图纸的交底会审、施工阶段一直到保修阶段的质量监督、设计变更管理、进度控制、材料管理、档案资料的管理、安全生产和文明施工的监督检查以及施工各方关系协调及协助业主进行投资控制、合同管理等。

3、地点：东北石油大学院内。

4、2019年度投资概算总金额约600万元；

5、服务期限：成交单位签订合同之日起至 2019年12月31日。注：服务期限内符合国家相关标准及东北石油大学具体要求。

6、2019年度总监理费上限（预算金额）为15万元（若2019年度实际发生监理费累计超出15万元的，按15万元计算。超出此价格后成交单位无任何理由推诿工作，若存在此类问题，该单位将记录不良行为记录，不再接受此单位参与我单位其他项目投标，且履约保证金不予退还）。

7、工程概况：

（1）地点：东北石油大学院内。

（2）项目概况：建筑水暖电维修、屋面防水、校园监控、场地道路、校园绿化等工程。

8、监理范围、工作内容、人力资源

（1）监理公司应在所监理的工程范围内，完成所有的监理任务。

（2）工作内容：负责施工图纸的交底会审、施工阶段一直到保修阶段的质量监督、设计变更管理、进度控制、材料管理、档案资料的管理、安全生产和文明施工的监督检查以及施工各方关系协调及协助业主进行投资控制、合同管理等。

（3）监理人员数量要求（工程监理期间，各阶段监理人员最低人数要求）：监理人员必须专职，在合同约定监理期间，不得再兼任业主其他监理项目部及其他公司监理项目部的任何职务；监理公司项目部人员变动，须提前3日以书面形式向业主申报，待业主批准后方可实施,且应代之以同等技能的人员,该人员在其前任离岗同时到岗。监理公司项目部在未得到业主书面批准之前，不得擅自撤离业主项目现场。对于监理公司的人员配置、进场时间要求，若有变动,以业主书面通知为准。

（4）监理人员数量要求和资源配置：总监：1人。专业监理工程师：房建1人，机电1人、水暖1人、园林绿化1人、道路桥梁1人。人员不得减少配置。自行考虑办公室等设施。

（5）不称职监理人员必须48小时内离开，并在72小时内人员更换到位。

（6）由于监理工作失误或监督力度不够而造成质量事故、安全事故、质量缺陷、进度延误等，业主可根据具体情况，扣除监理违约金，具体扣款细则如下：经确定的总监和专业负责人不得调换，如总监不能常驻施工现场，或未经业主同意擅自调换的，扣除监理费人民币伍千元；如专业负责人不能常驻施工现场，或未经业主同意擅自调换的，扣除监理费人民币三千元；  业主单位有权要求监理单位更换不称职及不满足业主工作要求的监理人员，直到终止合同。若监理工程师履行合同不力，业主有权要求更换监理公司相关人员，监理公司在接到业主书面通知后5日内予以更换同等技能的人员, 该人员在其前任离岗同时到岗，否则将处以200元/天的逾期扣款。同时监理工程师更换人数到合同履行结束最多不能大于2人。要求首先到场人员名单与投标合同中必须一致；各阶段约定人数为最低定员标准，若业主有理由表明监理人数不足时，必须无条件增加人员。监理部必须派监理人员巡视或旁站。

9、监理工作要求

（1）监理工作总则

1）监理工作须符合国家、地方关于监理工作相关要求。

2）监理必须在工程开工前两周内，提供监理规划、监理大纲、监理细则。监理必须按本合同和业主现场的要求对本工程项目的质量、进度、投资、安全文明施工管理、信息资料等方面进行全面监理。

3）监理每月需向业主提供120分钟左右的录像资料(主要是隐蔽工程)。

4）监理人员应熟悉施工规范和验收标准，掌握监理人员应具备的知识，熟悉本项目的有关合同和图纸，熟悉工程实际施工情况，保持廉洁公正。

5）必须严格按照国家规范和标准、监理条例、合同条款，对本工程的施工质量进行检查和验收，负责监督各施工单位按施工图、设计变更及业主书面指令施工，每周例会前向业主提交书面记录和报告。

6）按业主要求进行关键工序检查验收、竣工验收和移交等。

7）监理应按照规范要求，组织相关施工单位对墙面空鼓、开裂、门窗、卫生间渗漏、室外工程等，进行100％细部检查，发现问题及时督促整改，并且做好每一处的检查和整改记录。必须配合业主工作，包括监理内部资料，并对检查出的问题进行督促整改，检查验收。

8）检查和督促各施工单位按照档案馆的档案管理要求及时整理各项资料，避免影响档案验收的顺利完成。

9）组织每周不少于一次工程例会，并将例会纪要报业主。

10）监理必须组织实行每半月一次的安全质量检查，结果书面以照片形式报业主现场工程师。

11）每月向业主提交当月监理报告，监理月报必须明确上月工程完成情况，下月工作计划。

12）监理必须按合同中人员配置计划数量和投标文件中规定的监理人员条件要求组建项目监理机构。

13）为使业主管理人员更直接有效掌握监理人员的工作状态，监理工程师要及时填报现场业主人员下发的各种管理表格。

14）现场监理人员在监理过程中必须按照事前控制的原则，提前熟悉图纸，并认真校对核查建筑、结构、机电及其他各配套图纸；

15）分部工程结束后，必须及时提交监理评估报告，单位工程竣工后必须及时提交工程小结；

16）监理在保修期间内负责工程的回访及维修工作的管理与监督；

17）监理部所有人员必须服从业主的考勤要求，每人每月出勤不少于26个工作日，总监每月缺席一天罚款500元，其余人员每月缺席一天罚款200元，缺席罚款在进度款中直接扣除；

18）对由于监理单位监管不力，施工单位出现严重质量问题或安全问题的，视问题的严重程度对监理单位每次处以1000-5000不等的罚款；

19）可根据市场形势调整总工期，投标单位须承诺不提出任何索赔。

（2）施工阶段监理

监理公司根据业主现场工程部和监理合同的要求及时组建监理机构，全面开展以质量、进度、投资、安全控制以及合同管理、信息管理、现场协调为重点的监理工作，帮助现场工程部最终实现产品。 签发开工、停工、复工令；  审核承建商质量管理体系和安全管理体系；督促承建商依法办理劳动用工保险； 审核施工方案、施工进度计划、物料进场计划、劳动力计划、资金使用计划；  按监理合同、国家和地方有关工程技术规范、标准检查承建商执行情况，协调有关各方的关系；  严格监控工程材料、构配件和设备的数量、质量，对进场材料做好见证取样。及时签署监理资料。 组织隐蔽工程的检查验收，分部分项工程的中间验收，工程竣工初验；

（3）负责竣工阶段监理资料、施工资料归档。

工程监理取费参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格〔2007〕670号文件，以该文件的收费标准为基数，投标单位在此基数上进行折扣系数报价。在全部满足招标文件实质性要求前提下报价最低者将确定为成交单位。

第三部分：响应文件

一、响应文件计量单位：除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

二、原件检验登记表

| 投标人须携带原件至开标现场。投标人须将各种证书资料原件有序地摆放在工作人员指定位置。评审委员会将以投标人按要求摆放在指定位置的原件为评审依据，投标人退出会场后不允许再向评审委员会补充任何原件。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一标段下列原件必须提供，否则投标无效 |  |  |  |
| 原件内容： | 营业执照 | 评审标准 | 具有有效的《营业执照》（要求具有符合本次招标内容的经营范围）原件； |
| 原件内容： | 资质证书 | 评审标准 | 具有有效的建筑工程设计丙级（含丙级）以上资质原件及市政工程（给水工程、排水工程、热力工程、道路工程）设计丙级（含丙级）以上资质证书原件； |
| 原件内容： | 投标保证金 | 评审标准 | 提供投标保证金收据（必须为在采购代理机构换取完的票据） |
| 二标段下列原件必须提供，否则投标无效 |  |  |  |
| 原件内容： | 营业执照 | 评审标准 | 具有有效的《营业执照》（要求具有符合本次招标内容的经营范围）原件； |
| 原件内容： | 资质证书 | 评审标准 | 具有有效的工程造价咨询企业乙级（含乙级）以上资质证书原件。 |
| 原件内容： | 投标保证金 | 评审标准 | 提供投标保证金收据（必须为在采购代理机构换取完的票据） |
| 三标段下列原件必须提供，否则投标无效 |  |  |  |
| 原件内容： | 营业执照 | 评审标准 | 具有有效的《营业执照》（要求具有符合本次招标内容的经营范围）原件； |
| 原件内容： | 资质证书 | 评审标准 | 具有有效的房屋建筑工程监理丙级（含丙级）以上资质证书原件及市政公用工程监理丙级（含丙级）以上资质证书原件； |
| 原件内容： | 投标保证金 | 评审标准 | 提供投标保证金收据（必须为在采购代理机构换取完的票据） |

以上原件的复印件均必须加入在投标文件中，否则按废标处理。

以上原件必须密封，密封要求详见本招标文件。

如原件不能带到现场，投标单位可出具与原件具有同等法律效力的经公证机关公证的复印件，或该证书资料原出具机关出具的证明其有效的文件原件，或该证书资料在有效期内的复印件加盖原出具机关的印章。由评审委员会成员对各投标单位提供到开标现场的原件或相关证明进行逐一审查。

开标时必须单独携带授权委托书（或法定代表人资格证明书）、与会人员身份证、投标保证金收据原件，无需密封，开标时核验使用。

三、响应文件组成

（一）基本文件。

| 1、必要性条款 |  |
| --- | --- |
| 评审项目： | 一标段必要性条款（必须提供，否则投标无效。） |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 营业执照 | 具有有效的《营业执照》（要求具有符合本次招标内容的经营范围） 以提供有效的证明资料原件为准，不提供或提供不全均按废标处理。同时将上述资料复印件装订到响应文件中，否则作废标处理。 |
| 资质证书 | 具有有效的建筑工程设计丙级（含丙级）以上资质及市政工程（给水工程、排水工程、热力工程、道路工程）设计丙级（含丙级）以上资质证书； 以提供有效的证明资料原件为准，不提供或提供不全均按废标处理。同时将上述资料复印件装订到响应文件中，否则作废标处理。 |
| 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | 法定代表人授权委托书原件及授权委托代理人身份证原件（法定代表人未参会时提供）。如投标代表不是法定代表人的，须持有授权委托书，法定代表人授权委托书必须使用本文件规定格式，否则投标无效。授权代表必须提供自本招标公告发出之日起由劳动和社会保障部门出具的投标人为其缴纳社会养老保险的证明材料，投标人提供的为授权代表缴纳社会养老保险的证明材料，必须满足以下要求，否则，投标无效。 （1）必须加盖劳动和社会保障部门公章或专用章，以证明其真实性、有效性。 （2）必须能清晰查阅投标人名称、授权代表姓名、投标人为授权代表缴纳社保费用等，以证明该投标人已为参加本项目竞争的法人授权代表缴纳了社会养老保险。 采购人有权对授权委托代理人提供的社会养老保险证明材料进行核对（包括网上核对），授权代表须配合提供密码等信息，否则，投标无效。一经发现授权委托代理人未在本单位参保，取消投标或成交资格，交给相关部门处理。 |
| 法定代表人及授权代表身份证 | 法定代表人身份证及授权代表身份证 |
| 诚信竞争承诺书 | 诚信竞争承诺书 |
| 投标保证金 | 投标保证金收据（必须为在采购代理机构换取完的收据） 以提供有效的证明资料原件为准，不提供或提供不全均按废标处理。同时将上述资料复印件装订到响应文件中，否则作废标处理。 |
| 评审项目： | 二标段必要性条款（必须提供，否则投标无效。） |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 营业执照 | 具有有效的《营业执照》（要求具有符合本次招标内容的经营范围） 以提供有效的证明资料原件为准，不提供或提供不全均按废标处理。同时将上述资料复印件装订到响应文件中，否则作废标处理。 |
| 资质证书 | 具有有效的工程造价咨询企业乙级（含乙级）以上资质证书。 以提供有效的证明资料原件为准，不提供或提供不全均按废标处理。同时将上述资料复印件装订到响应文件中，否则作废标处理。 |
| 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | 法定代表人授权委托书原件及授权委托代理人身份证原件（法定代表人未参会时提供）。如投标代表不是法定代表人的，须持有授权委托书，法定代表人授权委托书必须使用本文件规定格式，否则投标无效。授权代表必须提供自本招标公告发出之日起由劳动和社会保障部门出具的投标人为其缴纳社会养老保险的证明材料，投标人提供的为授权代表缴纳社会养老保险的证明材料，必须满足以下要求，否则，投标无效。 （1）必须加盖劳动和社会保障部门公章或专用章，以证明其真实性、有效性。 （2）必须能清晰查阅投标人名称、授权代表姓名、投标人为授权代表缴纳社保费用等，以证明该投标人已为参加本项目竞争的法人授权代表缴纳了社会养老保险。 采购人有权对授权委托代理人提供的社会养老保险证明材料进行核对（包括网上核对），授权代表须配合提供密码等信息，否则，投标无效。一经发现授权委托代理人未在本单位参保，取消投标或成交资格，交给相关部门处理。 |
| 法定代表人及授权代表身份证 | 法定代表人身份证及授权代表身份证 |
| 诚信竞争承诺书 | 诚信竞争承诺书 |
| 投标保证金 | 投标保证金收据（必须为在采购代理机构换取完的收据） 以提供有效的证明资料原件为准，不提供或提供不全均按废标处理。同时将上述资料复印件装订到响应文件中，否则作废标处理。 |
| 评审项目： | 三标段必要性条款（必须提供，否则投标无效。） |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 营业执照 | 具有有效的《营业执照》（要求具有符合本次招标内容的经营范围） 以提供有效的证明资料原件为准，不提供或提供不全均按废标处理。同时将上述资料复印件装订到响应文件中，否则作废标处理。 |
| 资质证书 | 具有有效的房屋建筑工程监理丙级（含丙级）以上资质及市政公用工程监理丙级（含丙级）以上资质； 以提供有效的证明资料原件为准，不提供或提供不全均按废标处理。同时将上述资料复印件装订到响应文件中，否则作废标处理。 |
| 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | 法定代表人授权委托书原件及授权委托代理人身份证原件（法定代表人未参会时提供）。如投标代表不是法定代表人的，须持有授权委托书，法定代表人授权委托书必须使用本文件规定格式，否则投标无效。授权代表必须提供自本招标公告发出之日起由劳动和社会保障部门出具的投标人为其缴纳社会养老保险的证明材料，投标人提供的为授权代表缴纳社会养老保险的证明材料，必须满足以下要求，否则，投标无效。 （1）必须加盖劳动和社会保障部门公章或专用章，以证明其真实性、有效性。 （2）必须能清晰查阅投标人名称、授权代表姓名、投标人为授权代表缴纳社保费用等，以证明该投标人已为参加本项目竞争的法人授权代表缴纳了社会养老保险。 采购人有权对授权委托代理人提供的社会养老保险证明材料进行核对（包括网上核对），授权代表须配合提供密码等信息，否则，投标无效。一经发现授权委托代理人未在本单位参保，取消投标或成交资格，交给相关部门处理。 |
| 法定代表人及授权代表身份证 | 法定代表人身份证及授权代表身份证 |
| 诚信竞争承诺书 | 诚信竞争承诺书 |
| 投标保证金 | 投标保证金收据（必须为在采购代理机构换取完的收据） 以提供有效的证明资料原件为准，不提供或提供不全均按废标处理。同时将上述资料复印件装订到响应文件中，否则作废标处理。 |

（二）技术文件。

| 1、必要性条款 |  |
| --- | --- |
| 评审项目： | 必要性条款（必须提供，否则投标无效） |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 技术规范偏离表 | 技术规范偏离表。 |
| 质量承诺及具体质量保证措施 | 质量承诺及具体质量保证措施。 |
| 服务承诺及具体服务保证措施 | 服务承诺及具体服务保证措施。 |

| 2、一般性条款 |  |
| --- | --- |
| 评审项目： | 一般性条款 |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 环保、自主创新产品的相关证明文件 | 提供所投标产品节能证明材料、提供所投产品列入自主创新目录证明材料。 |

（三）商务文件。

| 1、必要性条款 |  |
| --- | --- |
| 评审项目： | 必要性条款（必须响应，否则投标无效。） |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 投标书 | 投标书，按竞争性谈判文件规定格式填写。 |
| 开标一览表 | 开标一览表，按竞争性谈判文件规定格式填写。 |
| 依法缴纳税收声明 | 具备有效的本单位提供的依法缴纳税收的书面声明（加盖公章，格式自定）。 |
| 依法缴纳社会保障资金声明 | 具备有效的本单位提供的依法缴纳社会保障资金的书面声明（加盖公章，格式自定）。 |
| 无重大违法记录声明 | 具备有效的本单位提供的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章，格式自定）。 |
| 投标资料无弄虚作假声明 | 具有有效的投标资料无弄虚作假声明。如发现资料为虚假资料，将取消投标资格，且投标人自行承担法律责任（加盖公章，格式自定）。 |

| 2、一般性条款 |  |
| --- | --- |
| 评审项目： | 一般性条款 |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 相关项目合同或主要业务情况一览表 | 提供相关项目合同或主要业务情况一览表。 |
| 其他与本项目有关的能证明投标方有资格投标和有能力履行合同的文件 | 其他与本项目有关的能证明投标方有资格投标和有能力履行合同的文件 |
| 审计报告或资信证明 | 如投标人为法人的，在2019年1月1日前成立的须提供经中介机构审计的2018年度财务审计报告（包括利润表、资产负债表、现金流量表）；在2019年1月1日后成立的提供经中介机构审计的开标日期前一个季度的财务审计报告（加盖公章）。 如投标人为其他组织和自然人的，需提供银行出具的资信证明或资金证明； |
| 小微企业声明函 | 本项目为非专门面向中小企业的项目，若投标人为小型或微型企业则给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件）。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 即：评标价＝投标报价×(1－6%） |

四、投标内容填写说明

1、投标书按统一格式填写。

2、投标报价明细表按“项目需求”所列项目分别填报。

3、全套响应文件应按顺序以胶装方式装订成册，否则投标无效。纸型为A4纸，并在首页列出目录。全套响应文件应从正文起编排页码（包括各种彩页资料），并在每页右下角标明页码。

4、响应文件用纸规格及字体、字号等应与谈判文件保持一致。

五、响应文件附件的编制及编目

1、响应文件附件由投标方视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、响应文件附件可以包含以下内容：

（1）产品主要技术数据和性能的详细描述。

（2）其他。

六、投标报价

1、所有投标均以折扣形式报价。

2、投标方要按投标报价明细表（统一格式）的规定内容列明明细，并由法定代表人或授权代表签署。

3、本项目招标，每轮只接受每个投标人的一个报价方案，且只允许有一个报价，招标方不接受任何选择报价方案及选择性报价，价格应一次性报定。

七、响应文件的有效期

1、自开标日起30天内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长响应文件的有效期，履约保证金的有效期相应延长，这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的投标人不能修改响应文件。

八、响应文件的签署及规定

1、组成响应文件的各项资料均应遵守本条。

2、投标人应填写全称，同时加盖印章。

3、响应文件必须由法定代表人或授权代表签署。

4、响应文件一式四份。其中正本一份，副本三份，以正本为准。

5、正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可用复印件。

6、响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

7、响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

九、响应文件的密封与标志

1、投标单位应将原件（投标保证金除外）单独密封在一个密封袋里带至开标现场。响应文件的正本（1份）、副本（3份）共同密封在一个密封袋里带至开标现场。

2、所有密封资料外层包封的封套上写明：

采购人：

招标项目名称：

另外应注明投标单位名称、地址、电话、传真、邮编。

3、所有密封文件封套口要加盖投投标单位公章和投标单位法人或委托代理人名章（或签字），并注明“开标时间以前不得开封”字样。

4、如果响应文件没有按本规定装订和加写标记及密封，采购人将不承担响应文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给投标单位。

十、响应文件的修改和撤回

1、投标以后，如果投标人提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达采购人者，采购人可以予以接受。但不退还响应文件。

2、投标人修改响应文件的书面材料，须密封送达采购人，同时应在封套上标明“修改响应文件”（并注明招标编号）和“开标时启封”字样。

3、撤回投标应以书面的形式通知采购人。撤回投标的时间以采购人收到为准。

十一、响应文件格式

本项目谈判文件规定了响应文件格式的，应按该格式制定响应文件，见“第五部分：响应文件格式”。

第四部分：投标方须知

Ⅰ  一般规定

一、合格投标方的范围：投标方应严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购采购法》及国家相关的法律、法规。

二、投标费用：无论招标、开标、评标过程中的作法和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用、损失及风险。

三、参加预备会或开标会注意事项

所有对本项目有合作诚意的供应商均可参加投标。供应商派代表参加开标会议，每家供应商到会人数不得超过3人，并应签名报到，以证明其出席开标会议。供应商法定代表人或授权代表应持本人身份证参加会议。应自带钢笔、碳素笔、计算器或其他必备品参与。注意事项：

（1）按规定时间参加预备会或开标会，否则，责任自负。

（2）休息等候期间，必须到投标等候区休息等候。

本项目将通知供应商进入会议室参加相关采购进程，在开标期间供应商必须到指定的休息区休息等候，不得擅自离开。否则，供应商自行承担由此产生的一切后果。

（3）要遵守投标等候区管理制度的要求。如：禁止吸烟、禁止大声喧哗，不允许在走廊里逗留，不允许在开标区及走廊内接打手机，未获邀请不得擅自进入开标区等。如有上述行为，经劝阻无效的，取消其投标资格。

Ⅱ  谈判文件

一、谈判文件

1、谈判文件由谈判文件总目录所列内容组成。

2、投标方应详细阅读谈判文件的全部内容，承认并履行谈判文件的各项规定，按谈判文件的要求提供响应文件和真实准确的文件、资料，否则，可能导致投标被拒绝。

二、谈判文件的修改

1、在投标截止时间前，招标方可对谈判文件用补充文件的方式进行修改。

2、对谈判文件的修改，将以书面的形式或通过指定网络媒体告知已领取谈判文件的每一投标方，补充文件将作为谈判文件的组成部分，对所有投标方有约束力。

3、为使投标方有足够的时间按谈判文件的修改要求考虑修正响应文件，招标方可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标方。

4、招标方推迟投标截止时间时，将以书面的形式通知所有投标方。在这种情况下，招标方和投标方的权利和义务将受到新截止期的约束。

Ⅲ  开标及评标

一、开标

1、采购代理机构按谈判文件规定的时间、地点主持公开开标。开标会议在监督单位的监督下由采购人或采购代理机构组织并主持，评标委员会成员、采购人代表及有关工作人员参加。

2、投标方派代表参加开标会议，并应签名报到，以证明其出席开标会议。供应商法定代表人参加会议的应持法定代表人资格证明书及本人有效身份证原件、授权代表参加会议的应持法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证原件。

3、开标时，由投标人或其推选的代表查验响应文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

4、招标方在开标仪式上，将公布投标方的名称、投标价格等并做唱标记录。

5、开标时，响应文件中开标一览表(报价表)内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

二、评标

（一）采购人根据招标项目特点组建评标委员会，对具备实质性响应的响应文件进行评审和比较。评标委员会由专家代表、采购人代表组成。

（二）评标原则：评标严格按照谈判文件的要求和条件进行。在项目预算范围内考虑以下因素：

1、产品质量、技术方面。

2、投标者的资信情况和履约能力。

3、报价。

4、其他。

（三）评标过程保密

1、开标后,直到授予投标方合同止,凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料及授标意向等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。

2、在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，都将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

（四）初审

1、初审内容为响应文件是否符合谈判文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全及验证保证金。

2、资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3、符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

4、对响应文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

（五）投标的澄清

1、澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的报价及其他实质性内容。

2、必要时招标方可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标方法定代表人或授权代表的签字，并将作为投标内容的一部分。

3、与谈判文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。重大偏离系指影响到谈判文件规定的供货范围、质量和性能、数量、交工日期、售后服务或限制了买方权利等明显不能满足谈判文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标方将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

三、成交条件：

1、投标文件符合招标文件要求。

2、有执行合同能力。

3、投标报价最低。

Ⅴ  废标条件、投标无效条件

一、在招标采购中，出现下列情形之一的，废标：

1、符合专业条件的投标方或者对谈判文件作实质响应的投标方不足三家的，经采购监督部门批准可以继续进行的情形除外。

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了投标报价上限，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

二、出现下列情况之一的，响应文件无效。

1、响应文件未对谈判文件做出实质性响应的；

2、响应文件未按规定密封的；

3、响应文件未盖单位公章并未经法定代表人（或授权代表）签署的；

4、响应文件逾期送达；

5、未按谈判文件要求提供样品的；

6、提供的样品不符合谈判文件要求的；

7、投标供应商法定代表人或授权代表未参加开标会或参加开标会议迟到的或授权代表未持法人授权委托书参加开标会议的；

8、投标报价与谈判文件规定的范围不符的；

9、投标报价超出投标报价上限的；

10、违反开标及评标现场及开标等候区管理规定的；

11、其他按政府采购法及本谈判文件规定的投标无效条件。

三、投标方有下列行为之一的，投标无效；给采购人或其他投标供应商造成损失的，应当承担赔偿责任。

1、提供虚假材料谋取成交或故意进行无效投标的；

2、与采购人、其他投标供应商、采购代理机构或者评标委员会恶意串通的；

3、采用不正当手段妨碍、抑制其他投标方的；

4、向采购人或集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标采购过程中与采购人协商谈判的；

6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

7、其他严重违反招投标程序的行为。

Ⅳ  授予合同

一、最终审查

1、最终审查的对象是招标项目的成交供应商，最终审查的内容是对成交供应商的投标项目的全面情况作进一步的审查。

2、如审查结果预成交供应商不符合成交条件，则延续排序第二的预中标人或该项目重新招标。

二、招标供应商在授标时有变更数量的权利

在向投标供应商授予成交通知书时，采购人有权依据经批准的需求，调整、变更采购数量。

三、采购人接受和拒绝任何或所有投标的权利

为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标供应商成交的权利。

四、成交通知

1、在投标有效期内，采购人以书面形式通知所选定的成交供应商。

2、成交结果确定后，成交结果将在网上公告。

五、签订合同及合同必备条款

成交方应按成交通知书规定时间、地点与采购人协商签订成交合同，成交合同不能违背招标内容。成交方与采购人签订的合同必须包含以下条款：

1、本合同条款、质询澄清单、谈判文件及相关的补充文件、响应文件均为该本合同组成部分。上述文件内容不一致的，以排序在前者为准。

2、履约保证金：按谈判文件规定执行。

3、卖方应保护买方在使用该货物或其他任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和经济责任。

4、付款方式：同“招标书”。

5、仲裁方式

⑴双方协商解决；⑵向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；⑶项目所在地人民法院提起诉讼。

6、违约责任：双方约定

7、不可抗力：

⑴在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方可协商延期或终止合同。

⑵不可抗力发生后，应立即通知对方。并提供有关部门权威机构出具的证明材料。

第五部分：响应文件格式

原件包装袋密封件正面和封口格式

原件包装袋密封件正面格式

收件人： 采购名称： 采购编号： 投标单位名称： 地址： 电话： 传真： 邮编： 年 月 日

原件封口格式

请勿在北京时间2019年 月 日 时之前启封

封口处务必加盖投标单位公章及法定代表人（或授权委托代理人）名章或签字

响应文件包装袋密封件正面和封口格式

响应文件包装袋密封件正面格式

收件人： 采购名称： 采购编号： 投标单位名称： 地址： 电话： 传真： 邮编： 年 月 日

响应文件封口格式

请勿在北京时间2019年 月 日 时之前启封

封口处务必加盖投标单位公章及法定代表人（或授权委托代理人）名章或签字

投标书

致：         （采购人）

我方收到贵方                 项目一标段（或二标段、或三标段）谈判文件，在完全理解并接受该项目采购质量技术要求和商务条件以及其他内容后，我方决定参加该项目投标。

现做出如下承诺：

1、按招标文件项目需求等内容，我方一标段投标报价为：以国家纪委、建设部关于《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格【2002】10号）文件中的施工图设计阶段取费方式为基数，在此基数上折扣报价为    折。我方二标段投标报价为：以《工程造价咨询行业收费标准》黑价联2013（39号）文件为基数，在此基数上折扣报价为    折。我方三标段投标报价为：《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格〔2007〕670号文件为基数，在此基数上折扣报价为    折。

2、我方同意从领取谈判文件之日起遵循该文件，并承认其在投标方须知规定的有效期满之前对我方具有约束力。

3、如果我方被确定为成交供应商，我方将根据谈判文件、响应文件以及开标现场的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4、我方已详细阅读谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、如果在开标截止时间后的投标有效期内我方撤回响应文件或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

6、我方同意向贵方提供与本项目有关的任何数据或资料，并对所有资料的真实性、合法性负责。若贵方需要，我方愿意进一步提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交方。

8、该项投标在开标后全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

9、我们同意按招标文件规定，一标段（或二标段、或三标段）交纳      元投标保证金。。

10、我方愿按相关法律、法规履行自己的全部责任。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                      邮政编码：        电话：     　　　传真：

开户银行：            帐    号：

供应商全称（盖公章）：                   法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：未按照本函格式要求填报的供应商投标书将被视为非实质性响应本项目招标，从而导致该投标被拒绝。

开标一览表

| 项目名称 | 投标价（折） | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 东北石油大学2019年度工程设计、造价咨询、监理服务采购项目-一标段（或二标段、或三标段） |  |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

注：1、“投标价合计”应与“响应文件”中第1项“投标总价格”一致。

2、本表可按同格式扩展。

诚信竞争承诺书

1、诚信竞争，不退标。我公司已清楚本项目的基本要求和时间安排。已确定有时间及实力参与全部过程，不擅自退出。

2、诚信竞争，不弃标。我公司承诺一旦被确定为预成交或成交供应商，将承担起相应的责任和义务，不轻言放弃。

3、诚信竞争，不围标。我公司承诺独立自主依法合规参与竞争、不陪标、不串标、不围标。

4、诚信竞争，不虚妄。不提供任何虚假资料，不妄言，不妄行。

5、诚信竞争，不违时。不违反各项时间安排，在法定时限及规定时间内提出书面质疑或疑问或主张其他权利。

6、诚信竞争，不误解。正确理解全部招标或谈判过程的全部文件内容及做法，不因误解引发争议。

7、诚信竞争，不违约。遵守各个环节的规定，不违背。如果成交，将履行好合同义务和责任，不违约。

8、诚信竞争，不逾矩。不违规矩、不违法度。不违反政策文件等规定。

9、诚信竞争，不变更。我公司将派本公司员工作为授权代表或由我公司法定代表人代表本公司依法参与竞争，不更换授权代表。如有特殊情况，授权代表不能参与，我公司法定代表人将亲自参与。

上述承诺，如有违背任何一项，我公司愿意接受东北石油大学依法行政处罚，愿意接受记入不良行为记录名单1次。累计记入不良行为记录名单3次及以上的，承诺半年内不再参与东北石油大学相关采购项目的招投标活动。同时，接受在一年内不能被推荐为诚信供应商的处理。

我公司申请参与                        项目   标段的竞争。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系人：            联系电话：

年   月   日

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

该同志系我单位的法定代表人。负责我单位参加的本项目的投标活动，以及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商全称：（盖章）

年   月   日

法定代表人授权委托书

致：          （采购人）

本授权书声明：（法定代表人姓名）为（委托单位全称） 的法定代表人。代表本单位授权本单位（授权代表职务和姓名）为本单位合法授权代表，就贵方组织的有关       项目的公开招标，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

授权代表无转委托权。

我单位承诺如下：

1.该授权代表已在我单位工作满一年。

2.法人代表签字为我单位法定代表人亲笔签名。

3.如有不实，我单位愿意承担相关的法律责任。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：（公章）                        法定代表人：（亲笔签字）

签发日期：     年    月    日

授权代表承诺：

本人承诺，在本项目法定代表人授权委托书生效之日起一年内，本人不再代表其他单位参与东北石油大学采购其他项目的投标、谈判以及其他方式的竞争活动。否则，愿意承担相关责任。

授权代表：（亲笔签字）

年   月    日

说明：

1．授权代表必须在供应商本单位工作满一年，且供应商只能授权1人为本单位合法的委托授权代表。否则，投标无效。

2.法定代表人签字必须为本单位法人亲笔签名，不得由其他人员代签。否则，投标无效。

3.授权代表在本项目法定代表人授权委托书生效之日起一年内，代表其他单位参与东北石油大学其他项目的投标、谈判以及其他方式的竞争活动，则代理无效。

4.授权委托书必须使用本文件规定格式，否则，投标无效。委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

技术规范偏离表

招标项目名称：

招标项目编号：

| 序号 | 谈判文件的服务标准及规范要求 | 响应文件对应服务标准及规范 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

我方承诺除本表填写内容与谈判文件服务标准及规范要求存在偏离外，响应文件其他服务标准及规范规范完全响应谈判文件的要求，无偏离，且真实有效，无任何虚假之处，否则我方自愿放弃本项目投标资格，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应的法律责任并接受相关部门的处罚。

投标人名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权代表： （法定代表人可签字或加盖名章，授权代表必须签字）

签署日期：          年        月        日

填写说明：

1.投标人应依据“第二章 招标项目需求中服务标准及规范要求”如实逐条对应填写偏离项及偏离情况。

2. 偏离程度请填写“正偏离、负偏离或无偏离”字样，其中“正偏离”是指投标人服务技术标准及规范优于谈判文件的要求；“负偏离”是指投标人服务标准及规范劣于谈判文件的要求；“无偏离”是指投标人服务标准及规范与谈判文件的要求无差别。

3.无偏离项，本表可不用填写。如本表空白，说明响应文件服务标准及规范完全响应谈判文件的要求，无偏离项。

4.本表存在负偏离项的，该供应商投标无效；如响应文件与谈判文件要求存在负偏离项，供应商没有按要求如实填写本表的，该供应商投标无效。

5.不管本表是否填写内容，供应商必须按本表规定签字盖章，否则投标无效。

6. 证明材料请填写“见本响应文件第  页，第  行”字样。

相关项目合同或主要业务情况一览表

金额单位：元

| 用户名称 | 地址 | 联系人、联系电话 | 项目名称 | 项目类型 | 数量 | 金额 | 项目起止时间 | 合同价格 | 质量达到标准 | 合同履约情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年     月

注：本表可按同格式扩展。

质量承诺及具体质量保证措施

供应商：（盖章）                           法定代表人或授权代表：（签字）

年     月     日

服务承诺及具体服务保证措施

供应商：（盖章）                            法定代表人或授权代表：（签字）

年    月   日

投标资料无弄虚作假声明

我单位郑重声明：我单位所参与的                          项目投标过程中所提交的所有资料均真实有效，不存在弄虚作假行为。若发现有虚假材料，由我单位自行承担法律责任。

特此承诺。

供应商全称：                    （盖章）

年     月     日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）所称中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下两个条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》）。

小型、微型企业提供大、中型企业制造的货物的，视同为大、中型企业。

（3）供应商可视自身实际情况决定是否填写此表，此表不属于废标条件。

（4）供应商是经销商的，经销商是小型或微型企业，所供货的生产厂家如是中型企业，视同为中型企业，经销商不享受小型或微型优惠。

政府采购投标担保函 （项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的            项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目磋商文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1、报名参与投标后又退出投标的，给该项目的正常进行带来损失及影响的；

2、开标后在投标有效期间，投标方撤回其投标文件的；

3、成交方不按标书规定签约，不交合同履约保证金的；

4、提供虚假材料谋取成交或故意进行无效投标的；

5、与采购单位、其他投标方或者采购机构恶意串通的；

6、预成交单位因自身原因放弃预成交资格的；

7、磋商文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至合同签订生效之日止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在5个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对竞争性谈判文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：

年     月      日

政府采购履约担保函（项目用）

编号：
                   （采购人）：
鉴于你方与               （以下简称投标人）于    年   月   日签定编号为      的《        政府采购合同》（以下简称业主合同），且依据该合同的约定，投标人在    年 月  日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1.将成交项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将成交项目分包给他人的；
2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限服务货物/提供服务/完成工程的；
（2）拒绝履行合同义务、未能全面履行合同义务的或履行合同义务不当的；
（3）政府采购合同中约定的其他条款。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的 %数额为人民币          元（大写          、即主合同履约保证金金额）。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后止。
如果投标人未按主合同约定向贵方服务货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。
2.我方收到你方的书面索赔通知书及相应证明材料，在5个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4.你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该向修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1.因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2.依照法律法规的规定或你方与投标人达的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3.因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协议解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为           法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：

年   月   日